**Додаток 1**

**до Програми соціально-економічного розвитку**

**Новоолександрівської сільської ради**

**Дніпровського району Дніпропетровської області**

**на 2022 рік**

**ПЕРЕЛІК**

**інвестиційних проєктів та заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області на 2022 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту,**  **зміст заходу** | **Термін реалізації** | **Загальна сума будівництва, грн** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| Будівництво будинку культури, за адресою: с.Новоолександрівка по вул. Парковій, 1-К Дніпровського району Дніпропетровської області  **Стан реалізації: незавершене будівництво.** | 2018-2022 роки | 87 136 634,40  (Будудівельно-монтажні роботи**)** | Обласний бюджет  Сільський бюджет | Створення умов для культурного відпочинку. Створення платформи для спілкування людей, формування самосвідомості, інтеграції місцевого населення. |
| Добудова Комунального закладу «Дослідна загальноосвітня школа I ступеня» Новоолександрівської сільської ради (спортивна зала та їдальня)  **Стан реалізації: виготовлення ПКД.** | 2021-2022 роки | 1 200 000,0 (ПКД) | Сільський бюджет | Забезпечення належних умов для перебування та навчання дітей. Забезпечення спортивного виховання дітей. |
| Будівництво амбулаторії у селищі Дослідне по вул.Наукова.  **Стан реалізації: виготовлення ПКД.** | 2021-2022 роки | 600 000,0 (ПКД) | Сільський бюджет | Створення умов для забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги. |
| Реконструкція Старокодацької гімназії Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.  **Стан реалізації: виготовлення ПКД.** | 2021-2022 роки | 800 000,0 (ПКД) | Сільський бюджет | Забезпечення належних умов для перебування та навчання дітей. Забезпечення спортивного виховання дітей. |
| Реконструкція адмінбудівлі виконавчого комітету по вул.Сурська,74 с.Новоолександрівка, Дніпровського району Дніпропетровської області  **Стан реалізації: незавершене будівництво.** | 2021-2022 роки | 5 537 783,0 | Сільський бюджет | Покращення якості надання послуг у громаді. |
| Будівництво Центру безпеки у с.Новоолександрівка, Дніпровського району Дніпропетровської області.  **Стан реалізації: незавершене будівництво.** | 2020-2022 роки | 5 669 600,0 | Сільський бюджет | Центр безпеки Новолександрівської ТГ забезпечить громадян сучасним рівнем захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій, підвищить рівень протипожежного захисту об'єктів, установ та закладів розташованих на території ТГ. |
| Реконструкція нежитлового приміщення аптеки за адресою с.Волоське, вул.Поштова №4 Дніпровського району Дніпропетровської області.  **Стан реалізації: незавершене будівництво.** | 2021-2022 роки | 1 120 000,0 | Сільський бюджет | Забезпечення житлом молодих спеціалістів. |

**Секретар сільської ради Наталія ТКАЧ**